| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Leonel Venero | Ing. Carlos Pérez | Director del Proyecto | 01/03/2026 | Creación inicial del documento |
| 1.1 | Leonel Venero | Ing. Carlos Pérez | Director del Proyecto | 05/03/2026 | Ajuste en métricas de calidad |
| 1.2 | Leonel Venero | Ing. Carlos Pérez | Director del Proyecto | 10/03/2026 | Inclusión de nuevos roles de calidad |

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| Implementación de Sistema Web de Ventas | SISWEB |

| Política de Calidad del Proyecto: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El equipo del proyecto se compromete a desarrollar un sistema web que cumpla con los requisitos del cliente, garantizando funcionalidad, seguridad, usabilidad y cumplimiento de plazos, aplicando las buenas prácticas de gestión establecidas en el PMBOK y promoviendo la mejora continua durante todo el ciclo de vida del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Línea Base de Calidad del Proyecto: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE | OBJETIVO DE CALIDAD |  |  | MÉTRICA A UTILIZAR |  | FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIÓN |  | FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE |
| Funcionalidad del sistema | 100% de requisitos implementados |  |  | % de requisitos cumplidos |  | Al finalizar cada sprint |  | Informe quincenal |
| Tiempo de respuesta | Carga menor a 3 segundos |  |  | Tiempo promedio en segundos |  | Pruebas semanales |  | Reporte mensual |
| Nivel de errores | Menos de 5% de defectos |  |  | N.º de errores detectados |  | En cada prueba |  | Informe semanal |
| Plan de Mejora de Procesos: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Identificar procesos críticos del proyecto. - Analizar actividades que no agregan valor. - Aplicar técnica de diagrama de causa-efecto. - Implementar mejoras en planificación y control. - Evaluar resultados cada mes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz de Actividades de Calidad: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ CADA ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAQUETE DE TRABAJO |  |  | ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE |  | ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN |  | ACTIVIDADES DE CONTROL |  |
| Desarrollo del sistema |  |  | ISO 25010 |  | Capacitación técnica |  | Pruebas funcionales |  |
| Base de datos |  |  | Buenas prácticas SQL |  | Revisión de diseño |  | Auditoría de consultas |  |
| Roles para la Gestión de la Calidad: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROL NO 1 : |  | Objetivos del rol: Garantizar el cumplimiento de estándares de calidad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funciones del rol: Supervisar pruebas y validar entregables |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de autoridad: Aprobar o rechazar entregables |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reporta a: Jefe de Proyecto. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisa a: Equipo de pruebas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de conocimientos: Gestión de calidad, normas ISO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de habilidades: Análisis y liderazgo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de experiencia: 2 años en control de calidad |  |  |  |  |  |  |
| ROL NO 2 : |  | Objetivos del rol: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funciones del rol: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de autoridad: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reporta a: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisa a: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de conocimientos: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de habilidades: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de experiencia: |  |  |  |  |  |  |
| ROL NO 3 : |  | Objetivos del rol: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funciones del rol: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveles de autoridad: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reporta a: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisa a: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de conocimientos: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de habilidades: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos de experiencia: |  |  |  |  |  |  |
| Organización para la Calidad del Proyecto: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos Normativos para la Calidad: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS |  | - Procedimiento de control de cambios |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Procedimiento de auditoría interna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |
| PLANTILLAS |  | - Plantilla de informe de calidad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Plantilla de registro de incidencias |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |
| FORMATOS |  | - Formato de lista de verificación |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Formato de reporte de defectos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |
| CHECKLISTS |  | - Checklist de revisión de requisitos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Checklist de pruebas funcionales |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |
| OTROS DOCUMENTOS |  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |
| Procesos de Gestión de la Calidad: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD |  | Se realizarán auditorías internas mensuales para verificar cumplimiento de estándares y procesos definidos |  |  |  |  |  |  |
| ENFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD |  | Se aplicarán pruebas funcionales, técnicas y de rendimiento antes de cada entrega |  |  |  |  |  |  |
| ENFOQUE DE MEJORA DE PROCESOS |  | Se utilizará retroalimentación del equipo y lecciones aprendidas para optimizar procesos en cada fase |  |  |  |  |  |  |