## Slide 1: DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB E-COMMERCE PARA LA EMPRESA “ALTARED GROUP S.A.C.”
INTEGRANTES :
DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ
MIGUEL ALFONXO CHAVEZ RAMOS
Fecha : 2024

## Slide 2: AGENDA
Organización cliente
Descripción de las necesidades
Descripción de las soluciones
Alcance y exclusiones
Objetivos del proyecto
Cronometro e Hitos
Fatores críticos del éxito, supuestos y restricciones
Riesgos
Equipo del proyecto

## Slide 3: ALTARED GROUP S.A.C.
PRESENTACION DE LA EMPRESA
Altared Group S.A.C. es una destacada empresa peruana con más de 15 años de trayectoria en la industria, especializada en la distribución, producción y comercialización de productos naturales bajo su marca propia, Lifesure.
VISION
Nuestra visión es ser un referente global en la industria de productos naturales, reconocidos por nuestra calidad, innovación y compromiso con la sostenibilidad.
MISION
Nuestra misión es mejorar la salud y el bienestar de nuestros clientes ofreciendo productos naturales de alta calidad, elaborados de manera sostenible

## Slide 4: DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
La satisfacción del cliente es una prioridad para Altared Group S.A.C., y un aplicativo e-commerce es fundamental para proporcionar una experiencia de compra personalizada y fluida. La plataforma permitirá a los clientes explorar una amplia variedad de productos, recibir recomendaciones basadas en sus preferencias y realizar compras de manera rápida y segura.
Comprometida con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, Altared Group S.A.C. busca implementar un aplicativo e-commerce que apoye sus prácticas responsables. La plataforma permitirá gestionar de manera más eficiente el uso de recursos, reducir el desperdicio y promover productos ecológicos.
La creciente demanda de productos naturales requiere una plataforma que permita gestionar pedidos de manera eficiente, reducir tiempos de entrega y mejorar la experiencia del cliente.

## Slide 5: DESCRIPCION DE LA SOLUCION
Para satisfacer las necesidades de Altared Group S.A.C. y optimizar la distribución y venta de sus productos naturales Lifesure, se desarrollará un aplicativo e-commerce robusto y escalable. Este incluirá un catálogo detallado de productos, un carrito de compras intuitivo, y opciones de pago seguras. La plataforma permitirá la gestión eficiente de pedidos y el seguimiento de envíos, mejorando la experiencia del cliente con recomendaciones personalizadas y soporte en línea. Además, se garantizarán altos estándares de seguridad y rendimiento, asegurando una navegación fluida y tiempos de carga rápidos. La implementación de esta solución facilitará la expansión de mercado y mejorará la interacción y satisfacción del cliente, alineándose con el compromiso de Altared Group hacia la innovación y sostenibilidad.

## Slide 6: ALCANCE DEL PROYECTO
El proyecto tiene como objetivo desarrollar e implementar un aplicativo e-commerce para Altared Group S.A.C., permitiendo la comercialización eficiente de productos naturales de la marca Lifesure. La solución incluirá funcionalidades esenciales que optimicen la experiencia de compra y gestión para los usuarios y la empresa.

## Slide 7: OBJETIVOS DEL PROYECTO
Mejorar la Eficiencia en la Distribución y Venta
  Optimizar los procesos de gestión de pedidos, inventarios y seguimiento de envíos.
  Reducir los tiempos de entrega y mejorar la logística de distribución.
Expandir el Mercado y Alcance de la Empresa
  Facilitar el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales.
  Incrementar la base de clientes y aumentar las ventas globales.
Proporcionar una Experiencia de Compra Personalizada y Fluida
  Implementar un sistema de recomendaciones personalizadas basadas en las preferencias y compras anteriores de los clientes.
  Ofrecer una plataforma intuitiva y fácil de usar, accesible desde múltiples dispositivos.

## Slide 8: COSTO, FACTIBILIDAD ECONOMICA

## Slide 9: CRONOGRAMA

## Slide 10: FACTORES CRITICOS DE ÉXITO, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

## Slide 11: RIESGOS

## Slide 12: EQUIPO DEL PROYECTO