# DESARROLLO APLICACIONES MOVILES II PARTICIPANTES: - DAVID KENSHIN VEGA ORTIZ - MIGUEL ALFONZO CHAVEZ RAMOS - WALTER VASQUEZ CCACCASTO - ALVARO RAFAEL QUISPE CARDENAS - ANTONY JUNIOR PEREZ PEREZ

ALTARED GROUP S.A.C.

PROYECTO FINAL DEL CURSO

PROGRAMA: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFOMACIÓN.

CURSO: 	DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES II

# CICLO:	VI 	PERIODO 2024-2 d

- FUNDAMENTACIÓN:

En este proyecto el alumno demostrará lo aprendido en el curso desarrollando una aplicación móvil para una organización, esta aplicación bridará una solución a un proceso no automatizado de la organización objetivo.

- OBJETIVO:

La aplicación desarrollada debe cumplir con lo siguiente:

  - Diseño de Layouts con Jetpack Compose.

  - Consumo de servicios web REST.

  - Controles aprendidos en clase.

- ESTRUCTURA DEL PROYECTO:

- Resumen

Actualmente, la empresa ALTARED GROUP S.A.C. no cuenta con sistemas de información o nuevos modelos de negocio que le permitan vender sus productos y comercializarlos en la web. Para abordar esta necesidad, se desarrollará una aplicación móvil con el objetivo de incrementar sus ventas frente a su competencia. Este desarrollo móvil permitirá a ALTARED GROUP S.A.C. expandir su alcance de mercado, mejorar la experiencia del cliente y facilitar el proceso de compra a través de dispositivos móviles. La implementación de esta aplicación móvil es parte de una estrategia integral para modernizar la presencia digital de la empresa y optimizar sus procesos comerciales en línea.

# Introducción

Este desarrollo se basa en las necesidades identificadas de ALTARED GROUP S.A.C., una empresa dedicada a la producción y distribución de productos naturales bajo la marca "Lifesure". Para modernizar su presencia en el mercado y facilitar a sus clientes la adquisición de sus productos, se ha decidido desarrollar una aplicación móvil. Esta aplicación permitirá a los clientes acceder a una plataforma tecnológica avanzada para explorar y comprar los productos de "Lifesure" de manera conveniente y eficiente.

- Objeto de estudio:

El objetivo de este estudio es desarrollar una aplicación móvil para ALTARED GROUP S.A.C., con el propósito de modernizar su presencia en el mercado digital y facilitar a sus clientes la adquisición de productos naturales bajo la marca "Lifesure". Esta aplicación móvil tiene como meta incrementar las ventas de la empresa, mejorar la experiencia del cliente y optimizar los procesos comerciales en línea, permitiendo a ALTARED GROUP S.A.C. expandir su alcance de mercado y mantenerse competitivo frente a sus rivales.

- Diagnóstico:

Análisis AS IS / TO BE del Proceso de Ventas de Altared

Situación Actual (AS IS)

Descripción del Proceso AS IS:

Altared gestiona las ventas de productos envasados naturales mediante un proceso manual y lento. A continuación, se describe y modela el proceso actual:

- Cliente: Solicita Catálogo

- El proceso inicia cuando el cliente solicita el catálogo de productos.

- Vendedor: Envía el catálogo

- El vendedor recibe la solicitud del catálogo y lo envía al cliente.

- Cliente: Solicita los productos

- El cliente revisa el catálogo y solicita los productos que desea comprar.

- Vendedor: Brinda el precio total de los productos solicitados

- El vendedor calcula el precio total de los productos solicitados por el cliente y proporciona esta información.

- Cliente: Solicita métodos de pago

- El cliente solicita información sobre los métodos de pago disponibles.

- Vendedor: Envía los métodos de pago

- El vendedor envía al cliente los métodos de pago disponibles.

- Cliente: Envía constancia de pago

- El cliente elige un método de pago, realiza el pago y envía la constancia de pago al vendedor.

- Vendedor: Solicita dirección del cliente

- El vendedor solicita la dirección del cliente para poder realizar la entrega de los productos.

- Cliente: Envía dirección

- El cliente envía su dirección al vendedor.

- Vendedor: Alista los productos

- El vendedor prepara los productos solicitados para el envío.

- Vendedor: Envía los productos al cliente

- El vendedor realiza el envío de los productos a la dirección proporcionada por el cliente.

- Cliente: Confirma entrega del producto

- El cliente recibe los productos y confirma la entrega al vendedor.

Diagrama AS IS en Bizagi:

Problemas Encontrados:

  - Falta de Automatización: Muchas de las etapas del proceso parecen ser manuales, lo que puede llevar a demoras y errores humanos, especialmente en el envío y la confirmación de información.

  - Retrasos en la Comunicación: La comunicación entre el cliente y el vendedor en cada paso del proceso puede generar retrasos, especialmente si se utilizan métodos de comunicación lentos como el correo electrónico o llamadas telefónicas.

  - Errores en la Información: La solicitud de métodos de pago, envío de la constancia de pago y la solicitud y envío de la dirección pueden estar sujetos a errores si la información no se gestiona correctamente.

  - Problemas con la Confirmación de Pagos: La confirmación de los pagos puede ser lenta si no se utilizan métodos de pago automatizados y si la verificación se realiza manualmente.

  - Dependencia en el Cliente para la Información: Si el cliente no proporciona la información necesaria (como la dirección de envío o la confirmación del pago) a tiempo, puede haber retrasos en la preparación y el envío de los productos.

  - Falta de Visibilidad en el Proceso: El cliente puede no tener visibilidad sobre el estado de su pedido en cada etapa del proceso, lo que puede generar incertidumbre y potencialmente insatisfacción.

  - Posibilidad de Información Incorrecta: La recopilación de información (como la dirección de envío) manualmente puede llevar a errores tipográficos o información incorrecta, lo que podría resultar en entregas fallidas.

  - No Hay Seguimiento del Pedido: No se menciona un sistema de seguimiento del pedido que permita al cliente saber en qué etapa se encuentra su pedido.

  - Posibles Problemas de Logística: No se detallan los pasos logísticos relacionados con el envío de los productos, lo cual puede llevar a problemas en la entrega si no se gestionan adecuadamente.

  - Confirmación de Entrega: La confirmación de entrega depende del cliente, y si el cliente no confirma la entrega a tiempo, puede haber problemas en la actualización del estado del pedido en el sistema del vendedor.

  - Experiencia del Cliente: La experiencia del cliente puede verse afectada negativamente por la falta de automatización y posibles retrasos en cada paso del proceso.

Problema a Solucionar:

- Digitalización del catálogo, accesible instantáneamente a través de la app.

Proceso Mejorado (TO BE)

Descripción del Proceso TO BE:

El proceso de ventas se optimizará digitalizando el catálogo de productos, que estará accesible instantáneamente a través de la app móvil. Los clientes podrán consultar el catálogo, seleccionar productos, realizar pagos y confirmar la entrega de manera automática. El sistema gestionará la verificación de disponibilidad, registro de pedidos, generación de facturas y la comunicación con la empresa de mensajería.

Diagrama TO BE en Bizagi:

- Objetivos del proyecto

Desarrollar una aplicación de comercio electrónico para ALTARED GROUP S.A.C. que facilite la comercialización de sus productos naturales "Lifesure". La aplicación permitirá gestionar transacciones y realizar un seguimiento completo de las ventas efectuadas por los clientes, ofreciendo una interfaz móvil con alta interactividad visual diseñada para atraer y retener la atención de los usuarios.

- Justificacion del Proyecto

La aplicación permitirá a ALTARED GROUP S.A.C. ingresar al comercio digital, lo que resultará en un mayor alcance de mercado y eficiencia operativa. Los beneficiarios directos incluyen a los clientes de ALTARED GROUP S.A.C. y al equipo de ventas. Los beneficiarios indirectos son las comunidades y personas que podrán acceder a productos naturales de salud y nutrición más fácilmente.

- Productos y Entregables

El proyecto será trabajado bajo un marco de trabajo ágil SCRUM y deberá incluir LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS:

- Pila del producto: (product backlog) lista de requisitos de usuario, que a partir de la visión inicial del producto crece y evoluciona durante el desarrollo.

| PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PB_ID | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO |
| HU001 | DISEÑO DE MENU PRINCIPAL - USUARIO | M | 50 |
| HU002 | DISEÑO CATALOGO DE PRODUCTOS EN MENU PRINCIPAL - USUARIO | M | 50 |
| HU003 | DISEÑO DE BOTON DE PERFIL DE USUARIO - CLIENTE | S | 20 |
| HU004 | DISEÑO DE FORMULARIO DE INICIO DE SESION - CLIENTE | S | 20 |
| HU005 | DISEÑO DE FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIO - CLIENTE | M | 25 |
| HU006 | DISEÑO DE OPCION O METODOS DE PAGO - CLIENTE | M | 35 |
| HU007 | DISEÑO DE FORMULARIO DE PAGO - CLIENTE | M | 10 |
| HU008 | DISEÑO DE VALIDACION DE COMPRA EXITOSA - CLIENTE | M | 40 |
| HU009 | DISEÑO DE RECHAZO DE COMPRA - CLIENTE | S | 10 |
| HU010 | DISEÑO DE CARRITO DE COMPRA - CLIENTE | S | 10 |
| HU011 | DISEÑO DE CATALOGO DE PRODUCTOS - CLIENTE | M | 50 |
| HU012 | DISEÑO DE DETALLE DE PRODUCTO - CLIENTE | S | 20 |
| HU013 | DISEÑO DE ORDEN DE PRODUCTOS - CLIENTE | M | 35 |
| HU014 | DISEÑO DE DIRECCION - CLIENTE | S | 20 |
| HU015 | DISEÑO DE REGISTRO DE DIRECCION - CLIENTE | S | 25 |
| HU016 | DISEÑO DE BUSQUEDA DE PRODUCTOS | M | 45 |
| HU017 | DISEÑO DE EDICION DE PERFIL - CLIENTE | S | 20 |
| HU018 | DISEÑO BARRA DE NEVEGACION -CLIENTE | M | 30 |
| HU019 | DISEÑO NÚMERO DE CUOTAS PARA COMPRA - CLIENTE | M | 35 |

- Pila del sprint: (sprint backlog) lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante el sprint para generar el incremento previsto.

| SPRINT PLANNING |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 |  |
| HU001 | HU008 | HU015 |  |
| HU002 | HU009 | HU016 |  |
| HU003 | HU010 | HU017 |  |
| HU004 | HU011 | HU018 |  |
| HU005 | HU012 | HU019 |  |
| HU006 | HU013 |  |  |
| HU007 | HU014 |  |  |

- Sprint: nombre que recibe cada iteración de desarrollo, es el núcleo central que genera el pulso de avance por tiempos prefijados.

- Historias de usuario: descripción mínima de la tarea, debe tener su respectiva puntuación y sus criterios mínimos de aceptación y prototipos.

| DETALLES TECNICOS DE HISTORIAS DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| HU | DESCRIPCION DE HISTORIA USUARIO |
| HU001 | Como usuario, quiero acceder a un menú principal bien organizado, para navegar fácilmente entre las diferentes secciones de la aplicación. |
| HU002 | Quiero que el catálogo de productos sea accesible desde el menú principal, Para que pueda navegar fácilmente por todas las categorías y productos disponibles. |
| HU003 | Como cliente, quiero tener un botón de acceso rápido a mi perfil de usuario, para gestionar mis datos personales y preferencias. |
| HU004 | Como cliente, quiero un formulario de inicio de sesión intuitivo, para acceder a mi cuenta de manera rápida y segura. |
| HU005 | Como cliente, quiero un formulario de registro claro y sencillo, para crear una cuenta fácilmente. |
| HU006 | Como cliente, quiero ver las opciones de métodos de pago disponibles, para elegir la que más me convenga al realizar una compra. |
| HU007 | Como cliente, quiero un formulario de pago seguro y fácil de usar, para completar mis compras sin problemas. |
| HU008 | Como cliente, quiero recibir una confirmación clara y detallada de que mi compra ha sido exitosa, para estar seguro de que la transacción se completó correctamente. |
| HU009 | Como cliente, quiero ser notificado si mi compra ha sido rechazada, para saber qué acciones tomar a continuación. |
| HU010 | Como cliente quiero tener un carrito de compra donde se enliste todos los productos que agrego |
| HU011 | Como cliente quiero tener una vista de catalogo productos donde se muestren el nombre del producto, detalle, imagen y precio. |
| HU012 | Como cliente quiero una vista donde pueda ver la descripción de mi producto, y también poder aumentar o disminuir la cantidad del mismo producto, con un boto de agregar. |
| HU013 | Como cliente quiero una vista para ver "Mi orden" de productos seleccionados, donde pueda ver el total de mis ítems agregados y poder aumentar o disminuir la cantidad del mismo, y un botón de eliminar y un botón de confirmar orden. |
| HU014 | Como cliente quiero una vista, Mis direcciones, y visualizar las direcciones, y un botón para continuar. |
| HU015 | Como cliente quiero una vista, Nueva dirección, donde me permita agregar una nueva dirección, barrio y un botón "Crear dirección". |
| HU016 | Como cliente, quiero buscar productos específicos para encontrar rápidamente los artículos que deseo comprar |
| HU017 | Como usuario registrado, quiero modificar mi información de perfil para mantener mi información personal y de contacto actualizada. |
| HU018 | Como cliente, quiero utilizar la barra de navegación inferior para acceder fácilmente a diferentes secciones del sitio como mi perfil, carrito de compras, etc. |
| HU019 | Como cliente, quiero una vista para elegir el número de cuotas para pagar mi compra |

- Conclusiones

1.	La digitalización del proceso de ventas permitirá a ALTARED GROUP S.A.C. ampliar su mercado y mejorar la eficiencia.

2.	La aplicación móvil facilitará el acceso de los clientes a los productos naturales de la marca "Lifesure".

3.	La implementación de SCRUM garantizará una entrega eficiente y organizada del proyecto.

- Recomendaciones

•	Ecommerce: Comercio electrónico.

•	Jetpack Compose: Herramienta de diseño de interfaces de usuario para Android.

•	REST: Transferencia de Estado Representacional, estilo arquitectónico para sistemas web.

- Glosario

•	Ecommerce: Comercio electrónico.

•	Jetpack Compose: Herramienta de diseño de interfaces de usuario para Android.

•	REST: Transferencia de Estado Representacional, estilo arquitectónico para sistemas web.

- Bibliografía

- Anexos